## Slide 1: Gitus
13/01 - Rennes
Fin sprint 13/01 / Fin release 13/01
Lancement sprint 9/12

## Slide 2: Planification générale

## Slide 3: Thèmes
Release1
18 novembre
Release 2
9 décembre
Release 3
13 janvier
Release 4
3 février

## Slide 4: Thèmes des realeases
Release1
Proposer une première version du logiciel avec fonctions basiques (CLI)
Release 2
Correction apportée à la release et réflexion sur le stockage/partage de données
Etat de l’art d’une architecture « distributed workflow »
Release 3
Release 4
Release 5
Release 6
Release1

## Slide 5: Périmètre de la release en cours

## Slide 6: Bilan du sprint

## Slide 7: Bilan - Nous avons réalisé… 25 points sur 28 points
Intitulé | Story points
Mise à jour de la spécification et des autres documentation pour redéfinition du besoin | 3
Elaboration d’un distributed workflow | 8
Etudes des possibilités de git bug | 8
Recherche solution format transfert de données pour Gitus | 3
Recherche d’intégration de Git dans le prototype Gitus | 3
Test de l’architecture choisie | 3

## Slide 8: US #1: Elaboration d’un distributed workflow
Objectifs :
  Comment le logiciel sera mise en place dans l’architecture de l’entreprise ?
Résultat à la fin du sprint : OK
  2 solutions trouvées
What is next
  Solution retenue ?

## Slide 11: US #2: Etudes des possibilités de git bug
Objectifs :
  Etudier fonctionnement du logiciel GitBug :
    Gestion du stockage de données
    Intégration de Git dans la solution
    Gestion des conflits
    Gestion des ID pour manipulations
  Test de git bug avec notre workflow distribué
  Etude quantitative travail à fournir pour Fork
Résultat à la fin du sprint : FAIT
  Compréhension des tâches
What is next
  attente des usecases/spécifications clients pour déterminer la solution finale

## Slide 15: US #3: Recherche solution format transfert de données pour Gitus
Objectifs :
  Base de données sous un format JSON : comment échanger ce fichier ?
Résultat à la fin du sprint : OK
  Possibilité du format JSON pour le projet Gitus
  Avantages et inconvénients
What is next
  Réflexion sur le contenu de ce fichier : champs obligatoires par rapport au cahier des charges

## Slide 16: US #4: Recherche d’intégration de Git dans le prototype Gitus
Objectifs :
  Etat de l’art des API existantes
Résultat à la fin du sprint : OK
  Go git : manque de certaines fonctionnalités
  Go github

## Slide 17: Les objectifs du prochain sprint

## Slide 18: Objectifs fonctionnels abordés au prochain sprint
Piste de nouvelles fonctionnalités à implémenter pour le prochain sprint :
  Implémenter le distributed workflow avec git bug
  Réalisation de la documentation technique pour Thales expliquant l’état de l’art
  Documentation nécessaire à la clôture du projet pour l’INSA
  Finalisation du code réalisé lors du sprint 1

## Slide 19: Merci !